Důvodová zpráva

Shrnutí:

- Jedná se o projekty s názvem:

„Energetické úspory v BD Tyršova 25“

Celkové náklady: 				   5 173 tis. Kč

Spolufinancování z rozpočtu SMO:		   1 462 tis. Kč

„Energetické úspory v BD Úprkova 11“

Celkové náklady: 				 10 997 tis. Kč

Spolufinancování z rozpočtu SMO:		   4 000 tis. Kč

„Energetické úspory v BD Chelčického 10“

Celkové náklady: 				   4 554 tis. Kč

Spolufinancování z rozpočtu SMO:		   1 562 tis. Kč

- Nositelem projektů je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz byli schváleny žádost o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu na následující projekty energetických úspor v bytových domech:

Energetické úspory v BD Tyršova 25

Popis projektu:

Projekt řeší nevyhovující stav bytového domu na adrese Tyršova 1795/25. Nevyhovující stav objektu se 14 bytovými jednotkami a nebytovými prostory v parteru spočívá zejména ve špatném stavu lícového zdiva, oken a izolace stropu, což způsobuje velké tepelné ztráty. Projekt řeší zateplení části obvodové konstrukce (dvorní části), půdy a výměnu otvorových výplní.

Financování:

| Celkové náklady projektu: | 5 173 tis. Kč |
| --- | --- |
| Výše dotace: | 1 461 tis. Kč |
| Spolufinancování SMO: | 1 462 tis. Kč |
| Předfinancování SMO: | 1 462 tis. Kč |
| Spolufinancování MOb MOaP: | 2 250 tis. Kč |
| Předfinancování MOb MOaP: | 3 711 tis. Kč |

Rada města svým usnesením č. 09992/RM1418/135 ze dne 04.09.2018 schválila podání žádosti o dotaci a výše uvedené spolufinancování a předfinancování projektu v případě jeho úspěšnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Energetické úspory v BD Úprkova 11

Popis projektu:

Projekt řeší stávající nevyhovující stav bytového domu na adrese Úprkova 75/11. Nevyhovující stav zděného objektu z roku 1931 s 20 obytnými jednotkami se týká zejména velkých tepelných ztrát, ke kterým dochází únikem tepla obálkou budovy a otvorovými výplněmi. Stavební projekt bude řešit výměnu systému vytápění objektu, opatření k zabránění úniků tepla a částečné vnitřní úpravy.

Financování:

| Celkové náklady projektu: | 10 997 tis. Kč |
| --- | --- |
| Výše dotace: | 2 748 tis. Kč |
| Spolufinancování SMO: | 4 000 tis. Kč |
| Předfinancování SMO: | 4 000 tis. Kč |
| Spolufinancování MOb MOaP: | 4 249 tis. Kč |
| Předfinancování MOb MOaP: | 6 997 tis. Kč |

Rada města svým usnesením č. 10072/RM1418/136 ze dne 11.09.2018 schválila podání žádosti o dotaci a výše uvedené spolufinancování a předfinancování projektu v případě jeho úspěšnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Energetické úspory v BD Chelčického 10

Popis projektu:

Projekt řeší nevyhovující stav bytového domu na adrese Chelčického 649/10. Nevyhovující stav objektu z 19. století, s 11 bytovými jednotkami a nebytovými prostory v 1. NP spočívá zejména ve špatném stavu oken a izolace stropu nad 5. NP, což způsobuje velké tepelné ztráty.

Financování:

| Celkové náklady projektu: | 4 554 tis. Kč |
| --- | --- |
| Výše dotace: | 1 306 tis. Kč |
| Spolufinancování SMO: | 1 562 tis. Kč |
| Předfinancování SMO: | 1 562 tis. Kč |
| Spolufinancování MOb MOaP: | 1 686 tis. Kč |
| Předfinancování MOb MOaP: | 2 992 tis. Kč |

Rada města svým usnesením č. 09270/RM1418/129 ze dne 05.06.2018 schválila podání žádosti o dotaci a výše uvedené spolufinancování a předfinancování projektu v případě jeho úspěšnosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Časový harmonogram všech uvedených projektů:

Realizace projektů:					04 – 09/2021

Předložení závěrečného vyhodnocení akce:		do 30.09.2022

Dle podmínek pro použití dotace, uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí být po dobu 5 let od ukončení realizace výše uvedených projektů zachována jejich udržitelnost.

Rada města schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotací pro výše uvedené projekty dne 12.05.2020. Výše uvedené spolufinancování a předfinancování ze strany SMO bylo schváleno jednotlivými usneseními v roce 2018. Na Radě města 12.05.2020 však byl materiál upraven a rozhodnutí o spolufinancování a předfinancování SMO bylo z materiálu odstraněno, s tím, že se bude řešit, až při schvalování rozpočtu SMO na rok 2021.