Důvodová zpráva

Shrnutí:

* Zastupitelstvu města Ostravy je předkládán ke schválení dokument Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ v  rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Po doručení rozhodnutí městský obvod zjistil, že dotace je poskytována jen jako výdaje investiční. S ohledem na tuto skutečnost byla podána v 10/2019 žádost o změnu rozhodnutí a to z důvodu rozdělení financí na investiční a neinvestiční výdaje. Změna rozhodnutí zatím nebyla vydána.
* Předpokládaná cena projektu dle rozpočtu 34 142 tis. Kč - dotace před realizací výběrového řízení v celkové maximální výši 14 254, tj. 60% uznatelných nákladů. Skutečná cena díla po uzavření smlouvy o dílo je 32 733 tis. Kč - dotace 12 271 tis. Kč.
* V souladu s ust. části II. odst. 1 a 14 Přílohy č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace je příjemce povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace projektu byly zachovány po dobu 10-ti let , a to ode dne schválení posledního vyúčtování, případně závěrečné žádosti o platbu.

Popis a rekapitulace projektu:

Realizace projektu „Zeleň v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích“ je plánována na ploše 78 945 m2.Přesný zákres hranic zájmového území je přílohou č. 1 předkládaného materiálu. Jedná se o nevyužívaný areál bývalého koupaliště, který již mnoho let nebyl využíván. Záměrem městského obvodu je zde vybudovat lesopark pro oddych místních občanů ale i občanů okolních obcí. V území dojde k jemným úpravám terénu a hlavně stabilizaci svahů. Nejčastěji se budou používat protierozní textílie, do nichž bude probíhat výsadba jak keřů, tak i stromů. Dalším způsobem budou dřevěné palisády a plůtky do svahů včetně stabilizace okraje svahů gabiony. Ty již jsou v některých částech realizovány a jsou dle potřeby doplněny. Další způsob stabilizace bude hydroosev příkrých svahů travino-bylinným osivem. Pro příklad sukcese na návozech ponecháváme jednu rovinatou část bez zásahů. Tu doplníme o informační cedule s popisem. V území se nachází stávající cestní síť. V rámci tohoto projektu vytváříme pouze štěrkové pěšiny v místech vyšlapaných chodníčků a dláždění z přírodního kamene s většími mezerami pro rostliny v místech odpočívadel. Zeleň je navržena z původních druhů doplněných o pár dřevin nižších kvetoucích a to hlavně v předzahrádkách bytových domů   
na východním okraji území. Ve větší míře navrhujeme výsadbu stromů jak listnatých, tak i jehličnatých. Areál bývalého koupaliště a přidružená zeleň u bytových domů jsou místa, kde je hodně místních i jiných návštěvníků, a proto je v území navrženo větší množství mobiliáře. Bude se jednat o lavičky, sestavy lavic a stolů, odpadkové koše, stojany na kola,   
na slunných místech jsou navržena lehátka, venkovní houpací sítě. Na lokalitě jsou plánovány altány a venkovní grily. Jednotlivé části území jsou doplněny informačními cedulemi a cedulkami s popisem historie území, plánkem území   
a drobné jmenovky u dřevin a zajímavých porostů. V území nebudou chybět ani prvky podporující biodiverzitu. Některé terasy budou doplněny o dřevěné herní prvky a prvky překonávající terén jako palisády. S ohledem na podmínky výzvy je součástí projektu i 10 letá následná péče o vysazené dřeviny. Nejedná se o udržitelnost projektu, ale o péči o dřeviny spočívající především v opravě úvazů a výsadbové misky, doplnění mulče, přihnojení, zálivce, odstraňování výmladků, odplevelení, výchovných řezech, atd.

Financování:

Usnesením rady města č. 09929/RM1418/134 ze dne 28. 8. 2018 bylo městskému obvodu schváleno předfinancování ve výši 25 285 tis Kč.

Usnesení rady města č. 02238/RM1822/33 ze dne 17. 9. 2019 bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým bylo městskému obvodu schváleno poskytnutí finančních prostředků pro rok 2019 ve výši 12 049 tis. Kč

Celkové výdaje: 32 732,5 tis Kč

Celkové způsobilé výdaje: 20 451,6 tis Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 12 280,9 tis Kč

Poskytnutá dotace 12 271 tis Kč

(60% způsobilých výdajů)

Vlastní zdroje žadatele: 20 461,5 tis Kč (spolufinancování MMO 13 187 tis Kč)

(40% způsobilých výdajů + 100% nezpůsobilých výdajů)

Harmonogram projektu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavební práce | 9. 8. 2019 | 30. 6. 2020 |
| předání do užívání |  | 30. 6. 2020 |
| Rozvojová záruční péče 3 roky | 1. 7. 2020 | 30. 6. 2023 |
| Závěrečné vyhodnocení akce | 1. 7. 2023 | 30. 9. 2023 |
| Následná péče 10 let | 1. 7. 2023 | 30. 6. 2033 |