# Důvodová zpráva

Rada města předkládá zastupitelstvu města návrhy:

- rozhodnout o realizaci níže uvedených akcí a jejich financování v celkovém objemu ve výši 21.900 tis. Kč z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava (dále Fond) právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (dále jen MNO), IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

- schválit příslušné rozpočtové opatření,

- schválit úpravu závazného ukazatele MNO, tj. zvýšení investičního příspěvku a zvýšení účelového neinvestičního příspěvku.

MNO zaslala odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO dne 25.02.2020 žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v celkové výši 30.781.000,00 Kč na financování 7 akcí (příloha č. 1). Zastupitelstvo města na svém jednání dne 20.05.2020 projednalo návrh a usnesením číslo 0888/ZM1822/14 schválilo financování 2 akcí (bod č. 1 a 5 v žádosti) - „Nákup 6 ks nových sanitních vozidel“ a dofinancování akce „Rekonstrukce zahrady Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě-Porubě“ ve výši 8.881.000,00 Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje schválit ostatní návrhy v žádosti uvedené, protože se jedná o vysoce havarijní stavy. Všechny vyjmenované akce bude muset MNO alespoň omezeně zrealizovat, protože z titulu „řádného hospodáře“ nemůže dopustit další škody na svěřeném i vlastním majetku. Opravy by byly díky neschválení financí pouze dílčí, takže v konečném důsledku by znamenaly výrazně vyšší náklady i díky tomu, že budou muset být dotčená oddělení uzavřena opakovaně, stejně jako budou muset být opakovaně provedeny i některé stavební práce.

- Oprava střechy pavilonu E4

Požadovaný účelový neinvestiční příspěvek ve výši 1.900.000,00 Kč včetně DPH je určen na úhradu zpracované projektové dokumentace a na opravu střechy nad pavilonem E4. Vlivem poškozeného a netěsného povrchu ploché střechy dochází  v zimě k promrzání střešního pláště, vzniku trhlin ve stropech a následnému opakovanému zatékání a vzniku plísní v nově zrekonstruovaných inspekčních pokojích lékařů oddělení chirurgie. Rovněž skladba stávající ploché střechy neobsahuje dostatečnou tepelnou izolaci a nesplňuje požadavky na snižování energetické náročnosti budovy. V rámci Generelu MNO je uvažováno s provedením rekonstrukce 1. - 4. nadzemního podlaží (dále jen NP). Je tedy nutné povrch ploché střechy vyměnit a dodatečně tepelně izolovat.

Požadovaný termín čerpání účelového neinvestičního příspěvku je od 15.10.2019 do 30.06.2021, termín závěrečného vyúčtování do 31.08.2021.

- Výměna části oken v pavilonu D

Požadovaný investiční příspěvek ve výši 1.000.000,00 Kč včetně DPH je určen na výměnu 55 oken

1. NP a 2. NP pavilonu D, kde se nachází laboratoře oddělení klinické hematologie a oddělení klinické biochemie.

Počátkem roku 2018 proběhla v laboratořích pavilonu D výměna 21 ks oken a 5 ks dveří v 1. NP za 612.370,00 Kč včetně DPH. Generel MNO sice řeší demolici stávajícího pavilonu a vybudování nového pavilonu Y, ale s tím, že již bude vybudován pavilon X, kde se následně mají laboratoře umístěné v pavilonu D přestěhovat.

Přesto, pro udržení podmínek požadovaných pro stávající laboratorní provoz, je naprosto nezbytné provést výměnu zbylé části oken. Stávající dřevěná okna netěsní, část oken není možno otevřít nebo uzavřít  a do vnitřních prostor se dostává nadměrná vlhkost, která má negativní vliv na přístrojovou a laboratorní techniku. Také má za následek vznik plísní, což negativně ovlivňuje pracovní prostředí zdravotnického personálu.

Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 20.02.2020 do 31.12.2021, termín závěrečného vyúčtování do 28.02.2022.

- Rehabilitace – stavební úpravy hygienických zařízení

Požadovaný investiční příspěvek ve výši 12.500.000,00 Kč včetně DPH je určen na úhradu projektové dokumentace a na úhradu realizace díla včetně výkonu autorského dozoru.

V prostoru lůžkové stanice oddělení rehabilitace ve 3. NP pavilonu F jsou umístěna hygienická zařízení, která  jsou za hranicí životnosti a která neodpovídají potřebám obtížně se pohybujících pacientů. Současně zde dochází k opakovaným haváriím na velmi opotřebovaných svislých rozvodech vody a kanalizace. Z uvedeného důvodu byly navrženy stavební a  dispoziční  úpravy všech stávajících hygienických zařízení pro pacienty i zdravotnický personál, součástí kterých bude také výměna všech svislých rozvodů vody a kanalizace ve všech podlažích pavilonu. V prostoru hygienických zařízení bude navržena  úprava povrchu stěn, podlah a stropů, výměna zařizovacích předmětů, výměna vnitřních rozvodů a instalací, výměna osvětlovacích a otopných těles a na pokojích pacientů instalace klimatizačních jednotek. Uvedené stavební úpravy nejsou v Generelu MNO řešeny. Dané stavební úpravy vzešly na základě požadavku Krajské hygienické stanice, a to s ohledem k výsledkům testů na legionellu ve vodě.

Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 17.10.2019 do 31.12.2021, termín závěrečného vyúčtování do 28.02.2022.

- Výměna rozvodů médií v energokanálu

Požadovaný investiční příspěvek ve výši 2.100.000,00 Kč včetně DPH je určen na úhradu realizace díla.

Jedná se o postupnou výměnu stávajícího poškozeného trubního vedení teplé vody, horké vody a páry v energokanálu. Původní potrubí je za hranicí životnosti, ve velmi špatném stavebně-technickém stavu a bez výměny slouží od výstavby. Na potrubí probíhají několikrát v roce opakované lokální opravy, bez většího provozního efektu a dochází k opakovanému úniku vody z potrubí. Z důvodu zamezení dalších energetických ztrát je provedení postupné kompletní výměny rozvodů nezbytné. Generel MNO řeší rekonstrukci sítí technické infrastruktury včetně rekonstrukce zásobování elektrickou energií, rekonstrukce tepelného hospodářství a koncepce, systému měření a regulace. Je to v koordinaci s projektovou činností             v rámci rekonstrukce tepelného hospodářství.

Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 20.02.2020 do 30.06.2021, termín závěrečného vyúčtování do 31.08.2021.

- Pavilon E3 - výměna rozvodů vody a kanalizace

Požadovaný investiční příspěvek ve výši 4.400.000,00 Kč včetně DPH je určen na úhradu projektové dokumentace a na úhradu realizace díla.

V pavilonu E3 jsou umístěny gastroenterologické ambulance, metabolická a koronární jednotka intenzivní péče a sály oddělení kardiologie. Jedná se o velmi důležité provozy se zvýšenými nároky na dodržování hygienických předpisů. Z uvedeného důvodu je provedení kompletní výměny rozvodů nezbytné. Je navržena výměna všech stávajících vnitřních svislých a částečně vodorovných rozvodů studené, teplé a cirkulační vody a kanalizace a výměna zařizovacích předmětů včetně souvisejících stavebních prací. Původní rozvody i zařizovací předměty jsou za hranicí životnosti, ve velmi špatném stavebně – technickém stavu. Rovněž i v Generelu MNO  je v řešení rekonstrukce technické infrastruktury.

Na potrubí probíhají několikrát v roce opakované lokální opravy, vlivem havárie došlo také k materiálním škodám na zdravotnickém vybavení.

Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 01.11.2019 do 30.06.2021, termín závěrečného vyúčtování do 31.08.2021.

| Poř. číslo | Účel použití | investiční příspěvek v Kč | účelový neinvestiční příspěvek v Kč | příspěvek celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprava střechy pavilonu E4 |  | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 2. | Výměna části oken v pavilonu D | 1.000.000,00 |  | 1.000.000,00 |
| 3. | Rehabilitace – stavební úpravy hygienických zařízení | 12.500.000,00 |  | 12.500.000,00 |
| 4. | Výměna rozvodů médií v energokanálu | 2.100.000,00 |  | 2.100.000,00 |
| 5. | Pavilon E3 – výměna rozvodů vody a kanalizace | 4.400.000,00 |  | 4.400.000,00 |
|  | CELKEM | 20.000.000,00 | 1.900.000,00 | 21.900.000,00 |

Ve sdělení vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy budou uvedeny:

-	podmínky čerpání investičního příspěvku dle přílohy č. 1 dle předloženého materiálu,

- 	termíny pro závěrečné vyúčtování investičních příspěvků.

Účetní zůstatek Fondu k 29.05.2020 činil 657.771.868,07 Kč. Z toho finanční prostředky k použití k 29.05.2020 činily 378.415.102,30 Kč, tj. bez částek v rozpočtu, které jsou vázány (rezervovány) rozhodnutím zastupitelstva města pro investiční odbor MMO a vratek MNO ještě nezapojených zpět                 do Fondu.

Rada města na svém jednání dne 16.06.2020 projednala návrh a usnesením číslo 04157/RM1822/62 ze dne 16.06.2020 doporučila zastupitelstvu města návrhy dle tohoto materiálu schválit.