# D O D A T E K  Č. 12

ke smlouvě ev. č. 1343/2012/KZ

o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

#### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno:		náměstkem primátora Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. na základě plné moci

IČO: 			00845451

DIČ: 			CZ00845451 (plátce DPH)

bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649297309/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

AKORD & POKLAD, s.r.o.

náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5281

jednající:		jednatelkou Mgr. Bc. Darinou Daňkovou, MBA

IČO:			47973145

DIČ:			CZ47973145 (plátce DPH)

bankovní spojení:  	Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 1645833389/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají podle článku IX. odst. 2. smlouvy ev. č. 1343/2012/KZ o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze dne 03.05.2012, ve znění dodatků č. 1 až 11 (dále jen „Smlouva“), tento dodatek č. 12 ke Smlouvě.

I.

Text v článku IV. Výše dotace se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

Dotace se příjemci poskytuje v celkové výši 433.055.590,00 Kč (čtyřistatřicettřimilionůpadesátpěttisícpětsetdevadesát korun českých) ve formě účelové investiční dotace.

Poskytovatelem byly příjemci bezhotovostně převedeny ve splátkách finanční prostředky v celkové výši 220.613.493,41 Kč, a to následovně:

- splátka – 2.000.000,00 Kč (dvamiliony korun českých) byla bezhotovostně převedena na účet příjemce dne 05.04.2013. Částka byla použita na úhradu nákladů spojených s úpravou projektové dokumentace s ohledem na novelu zákona o veřejných zakázkách a s ní přijetí souvisejících předpisů, náklady spojené s výběrem zhotovitele akce „Rekonstrukce Domu kultury POKLAD“ a s výběrem technického dozoru.

- splátka - 8.000.000,00 Kč (osmmilionů korun českých) byla bezhotovostně převedena na účet příjemce dne 01.08.2013,

3. splátka - 50.000.000,00 Kč (padesátmilionů korun českých) byla bezhotovostně převedena na účet příjemce dne 25.10.2013,

4. splátka - 50.000.000,00 Kč (padesátmilionů korun českých) byla bezhotovostně převedena na účet příjemce dne 03.03.2014.

Z důvodu pozastavení stavebních prací na akci „Rekonstrukce Domu kultury POKLAD“ došlo k dohodě mezi příjemcem a poskytovatelem dotace, na základě které příjemce dotace převedl bezhotovostně zpět na účet poskytovatele č. 27-1649297309/0800 u České spořitelny a.s., VS: 13432012, nevyčerpanou část již poskytnutých finančních prostředků ve výši 60.000.000,00 Kč. Platba byla připsána na účet poskytovatele dne 17.07.2014.

Tímto byly poskytovatelem bezhotovostně převedeny v průběhu let 2013 až 2014 finanční prostředky ve výši 50.000.000,00 Kč.

Na základě žádostí o uvolnění části dotačních prostředků obsahujících kopie faktur byly poskytovatelem bezhotovostně převedeny finanční prostředky ve výši 170.613.493,41 Kč.

Poskytovatelem dosud nevyplacené finanční prostředky v celkové výši 212.442.096,59 Kč budou příjemci poskytovány ve splátkách, a to na základě jednotlivých žádostí o uvolnění částí dotačních prostředků obsahujících kopie faktur doručených příjemcem poskytovateli a ve výši, jež každá žádost bude obsahovat, maximálně však do souhrnné výše 212.442.096,59 Kč. Jednotlivé splátky dotace dle tohoto odstavce převede bezhotovostně poskytovatel na účet příjemce vždy nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti o uvolnění části dotačních prostředků.

Platby se považují za uskutečněné dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele.

II.

Text v článku V. Podmínky užití dotace se v odst. č. 1. mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít dotaci v souladu s  účelem této smlouvy k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací účelu dotace, tj. na rekonstrukci Domu kultury POKLAD.

- Uznatelným nákladem pro účely této smlouvy je náklad, který lze financovat z dotace poskytnuté touto smlouvou při splnění následujících podmínek:

  - vznikl příjemci a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, nejdříve však od 01.01.2012 do 30.09.2021,

  - byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. III. této smlouvy,

  - vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

  - byl zanesen v účetnictví příjemce, je identifikovatelný a podložený účetními záznamy.

Příjemce je povinen hradit z účelové investiční dotace ve výši 433.055.590,00 Kč pouze následující náklady spojené s realizací účelu dotace:

- náklady na komplexní realizaci akce „Rekonstrukce Domu kultury POKLAD“

- náklady na související činnosti, např. autorský dozor, technický dozor, koordinace BOZP, úpravy projektové dokumentace v souvislosti s organizací výstavby, zabezpečení stavby, stavebně montážní pojištění, právní služby spojené s realizací stavby apod.

- náklady spojené s výběrem zhotovitele akce „Rekonstrukce Domu kultury POKLAD“, a s výběrem technického dozoru

- náklady na rekonstrukci promítací kabiny a sociálního zařízení v prostoru letního kina amfiteátru DK POKLAD

- náklady na navržení a zpracování projektové dokumentace interiéru a doplňkových prvků DK POKLAD, autorský dozor při provádění interiéru a s tím související činnosti

- náklady na renovaci uměleckých děl – skleněných reliéfů z taveného skla, které jsou pevně zabudované na stěnách podest schodišť vestibulu včetně uměleckého nasvícení.

Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou z hlediska této dotace považovány za náklady neuznatelné.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena se nemění.

IV.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží poskytovatel a 1 příjemce.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 12 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. xxxx/ZM1822/xx ze dne 11.11.2020.

V Ostravě dne		xx.11.2020				    V Ostravě dne	xx.11.2020

Za poskytovatele:	Za příjemce:

……………………………….					…….……..……………………….

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.					  Mgr. Bc. Darina Daňková, MBA

náměstek primátora  	    jednatelka společnosti