Důvodová zpráva

Předmět

Uzavření smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“ (návrh smlouvy je přílohou č. 3 tohoto materiálu).

Situace stavby je přílohou č. 2 tohoto materiálu. Letecký snímek lokality je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Další smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha,

IČO: 659 93 390,

DIČ: CZ 659 93 390

(dále jen ,,ŘSD ČR‘‘)

a

Moravskoslezský kraj,

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava,

IČO: 708 90 692,

DIČ: CZ 70890692, (dále jen ,,MSK‘‘)

Situace

Ve společném zájmu ŘSD ČR, MSK a statutárního města Ostrava (dále jen ,,SMO‘‘) je vzájemná podpora, koordinace a součinnost při přípravě a následné realizaci stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“ (dále jen „stavba“), a to až do jejího uvedení do provozu a následné kolaudace. Náklady stavby si každá smluvní strana ponese v rozsahu nákladů stavebních objektů realizovaných ve svém zájmu.

Realizací výše uvedené stavby dojde k rekonstrukci stávající komunikace silnice I/56, přičemž stavba kompletuje rychlostní průtah silnice I/56 ul. Místecká s návazností na D1 a přispěje ke značnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a bezpečnosti obyvatel města Ostravy. Stavba bude sloužit jako spojnice silnice I/56 na dálnici D1 ve čtyřpruhovém uspořádání a zpřístupní území centra města Ostravy.

Předmětná stavba je ze strany ŘSD ČR připravována dlouhodobě, s ohledem na skutečnost, že předchozí návrhy technického řešení stavby by znamenaly vytvoření další dopravní bariéry v intravilánu města a bezprostřední vazbě na jeho centrální část a došlo by tak ke znehodnocení území, město vstoupilo s ŘSD ČR do jednání za účelem nalezení takového řešení, které zajistí možnost realizace stavby, ale zároveň zajistí adekvátní propojení obou dotčených částí města pro pěší a cyklisty, příjemné okolní prostředí stávající zástavby a zároveň umožní budoucí rozvoj nezastavěného území. SMO zpracovalo studii řešení, která pracovala s konceptem tzv. galerie, tedy částečným snížením nivelety stavby, jejím zakrytím pobytovou střechou a návazný systémem propojovacích lávek. Tato studie, byla po dohodě ŘSD ČR rozpracována do úrovně investičního záměru, který je nyní výsledkem dohod a jednání a podkladem pro předloženou smlouvu, vyčíslené náklady stavby a spolufinancování SMO. To představuje ty objekty, které primárně vznikají požadavkem města na vysoce kvalitní městotvorné  řešení.

Předpokládaný rok zahájení stavby je rok 2026 – 2027.

Informace

Cílem smlouvy o spolupráci je v součinnosti a ve vzájemné dohodě realizovat záměry ŘSD ČR, MSK a SMO a optimalizovat náklady přípravy a realizace těchto záměrů. 
Výše finanční spolupráce se vztahuje na stavební objekty stavby popsané v koordinační situaci a v seznamu objektů. Jedná se o údaje vycházející z aktuálně zpracované technické studie zahrnující aktualizaci zadávacích podmínek a ekonomické hodnocení HDM-4 předmětné stavby. Je pravděpodobné, že další stupně projektové dokumentace stavby finanční údaje o jednotlivých stavebních objektech dopřesní. Cena stavby ve smyslu této smlouvy nezahrnuje výkupy pozemků, všeobecné náklady stavby a případně další náklady.

Náklady spojené se stavbou

- Předpokládaná realizační cena objektů, které bude hradit SMO je 111 567 897,-Kč, a to včetně žlutě označených stavebních objektů – doplnění dalších možností financování SMO, které je vyznačeno v příloze č. 3 tohoto materiálu (příloha č. 2 návrhu smlouvy).

- Předpokládaná realizační cena objektů, které bude hradit ŘSD ČR je 1 181 065 495,-Kč.

- Předpokládaná realizační cena objektu, který bude hradit MSK je 67 579 440,-Kč.

- Celková předpokládaná realizační cena všech objektů stavby je 1 360 212 832,-Kč.

- Odhadované náklady na přípravu a realizaci stavby 1 856 404 434,-Kč (bez DPH).

Jednotlivé stavební objekty stavby jsou uvedeny v příloze návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 tohoto materiálu.

Navazující investice města (uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy, která je přílohou č. 3 tohoto materiálu), ve výši cca 174 mil. Kč, zahrnují prostředky související s realizací akce Místecká III. Jedná se především o dvě okružní křižovatky na ul. Hornopolní, které by měly předcházet celé stavbě, a lávky pro pěší a cyklisty vedené ze zastřešení směrem na ulice Stodolní a Českobratrskou. Tyto finanční prostředky nebudou nákladem stavby, na kterou se uzavírá předmětná dohoda o spolupráci, bude se jednat o samostatné investiční akce SMO.

SMO se dle smlouvy o spolupráci zavazuje podle čl. II odst. 1 k následujícímu:

- zajistit na své nálady výkup a majetkoprávní vypořádání všech nemovitých věcí nezbytných pro realizaci stavebních objektů SMO,

- spolupracovat při zajištění potřebných povolení pro přípravu a realizaci stavby,

- spolupracovat s ŘSD ČR a MSK při zajištění potřebných povolení pro přípravu a realizaci stavby,

- zajistit financování stavebních objektů SMO,

- spolupracovat s ŘSD ČR a MSK při výběru zhotovitele stavby a uzavřít spolu s ŘSD ČR a MSK smlouvu o dílo se zhotovitelem,

- poskytnout ŘSD ČR a MSK bezúplatně právo provést stavbu (formou smlouvy o právu provést stavbu nebo smlouvy o výpůjčce) k pozemkům ve vlastnictví SMO, které se nacházejí v dočasném a/nebo trvalém záboru stavby.

Smluvní strany se dle smlouvy o spolupráci podle čl. II odst. 2. zavazují vykonávat společně následující činnosti:

- zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle vnitřních normativních aktů ŘSD ČR a v souladu s pravidly poskytovatelů dotace na realizaci stavby (minimálně 
se bude jednat o povinnou informaci na zadávací dokumentaci, že akce 
je spolufinancována z dotací příslušného poskytovatele dotace, atd.). Smluvní strany 
se dohodly, že jistota za nabídku bude uchazeči složena na účet ŘSD ČR,

- uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby,

- předání staveniště zhotoviteli stavby,

- zajištění kolaudace stavby nebo jejích samostatně uživatelných částí,

- zajištění povinné publicity plynoucí z požadavků poskytovatelů dotace a příslušných normativních aktů ŘSD ČR,

- zajištění archivace veškeré dokumentace týkající se této dotované akce (stavby) 
na dobu nejméně 10 let po dokončení akce včetně zajištění nezbytné součinnosti 
při provádění kontrol,

- zajištění v rámci smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby, že tento bude povinen při provádění prací předkládat pravidelně aktualizovaný finanční a technický harmonogram prací,

- účinná spolupráce při stanovení systému oběhu dokumentace při předávání a fakturaci díla (stavby) v rámci akce mezi objednateli (ŘSD ČR, SMO a MSK) a zhotovitelem stavby,

- zajištění vzájemné spolupráce při provádění závěrečného auditu projektu (dotované akce), který jako povinnost vyplyne ze smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků poskytovatelů dotace či z jiného dotačního titulu.

Financování stavby dle  čl. IV. návrhu smlouvy:

Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty smluvních stran nebudou sdružovány. Každá smluvní strana bude financovat své objekty stavby samostatně.

Majetkoprávní vypořádání stavby je upraveno v čl. V odst. 4 návrhu smlouvy o spolupráci. Smluvní strany se uvedenou smlouvou mimo jiné zavazují, že nejpozději do dvou let po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu mezi sebou dokončí majetkoprávní vypořádání pozemků situovaných pod stavbou tak, aby výlučným vlastníkem pozemků pod stavebními objekty ve vlastnictví České republiky, s nimiž přísluší ŘSD ČR hospodařit byla Česká republika s příslušností hospodaření ŘSD ČR, výlučným vlastníkem pozemků pod stavebními objekty ve vlastnictví SMO bylo SMO a výlučným vlastníkem a výlučným vlastníkem pozemků pod stavebními objekty ve vlastnictví MSK bylo MSK. V následujících odstavcích smlouvy se smluvní strany vzájemně zavazují k bezúplatnému převodu pozemků ve vazbě na vlastnictví stavebních objektů. Dále se ŘSD ČR a SMO zavazují, že spolu, po dokončení realizace stavby uzavřou dosud blíže nespecifikovanou smlouvu/dohodu jejímž předmětem bude úprava vzájemných práv a závazků souvisejících se stavebními objekty SMO umístěnými na stavebním objektu galerie (stavební objekt SO 601), jež bude ve vlastnictví ŘSD.

Trvání smlouvy dle čl. VI. návrhu smlouvy je 10 let od uzavření smlouvy. V souladu s uvedeným ustanovením smlouvy se v případě potřeby bude doba jejího trvání  prodlužovat do doby úplné kolaudace nebo majetkoprávního vypořádání stran - v závislosti na tom, která z daných skutečností nastane později.

Stavební objekty, které bude hradit SMO, budou hrazeny z rozpočtu SMO.

Stanovisko rady města

Rada města usnesením č. 06956/RM1822/106 ze dne 15. 6. 2021 souhlasila se vzájemnou podporou, koordinací a součinností mezi SMO, ŘSD ČR a MSK při přípravě a následné realizaci veřejně prospěšné stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká III. stavba“ a doporučila zastupitelstvu města souhlasit a rozhodnout dle bodů 1) a 2) návrhu usnesení tohoto materiálu.

Upozornění

Tento materiál obsahuje informace podléhající ochraně osobních údajů, které by neměly být zveřejňovány dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jsou chráněny zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.