Důvodová zpráva

Shrnutí:

Jedná se o projekt s názvem: „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“

- Celkové náklady:											      2 863 tis. Kč

- Spolufinancování z rozpočtu SMO:							             0 tis. Kč

- Nositelem projektu je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Popis projektu - „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“

Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo dotaci na realizaci projektu „Vybudování retenční nádrže u objektu ZŠO, Gebauerova – Ibsenova 36“, jehož hlavním cílem je vybudování podzemní retenční nádrže. Projekt byl předkládán v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, 113. výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020. Realizací projektu bude zlepšeno hospodaření se srážkovými vodami v areálu školy. Dojde k omezení negativních efektů, kterými jsou zejména výtok vody na terén a zaplavování sklepních prostor školy za vydatných dešťů.

Zastupitelstvu města je předkládaná změna podmínek poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), kterou se mění termín pro dosažení účelu dotace a termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu.

V příloze č. 1 předkládáme Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) s identifikačním číslem 115D312030102 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, včetně přílohy – změna podmínek poskytnutí dotace, kterou se mění zmíněné podmínky poskytnutí dotace:

- Termín pro dosažení účelu dotace uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.1 se mění z 31.08.2021 na 31.12.2021.

- Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu uvedený v části I. čl. 7, bodu 7.2.2 se mění z 31.08.2021 na 31.12.2021.

Ke změně č. 2, tedy posunutí termínu odevzdání závěrečného vyhodnocení projektu, dochází z důvodu, že ze strany poskytovatele dotace stále nedošlo ke schválení Žádosti o platbu, která předložení Závěrečného vyhodnocení předchází. Podklady k Žádosti o platbu byly předloženy včas v řádném termínu. Bez schválení Žádosti o platbu není technicky možné podat Závěrečné vyhodnocení. Termín odevzdání Závěrečného vyhodnocení tak bylo nutné posunout, aby nedošlo k porušení podmínek výzvy.

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu.

Financování

| Celkové náklady projektu: | 2 863 tis. Kč |
| --- | --- |
| Výše dotace: | 2 434 tis. Kč |
| Spolufinancování SMO: | 0 tis. Kč |
| Předfinancování SMO: | 0 tis. Kč |
| Spolufinancování MOb MOaP: | 429 tis. Kč |
| Předfinancování MOb MOaP: | 2 434 tis. Kč |

Rada městského obvodu svým usnesením č. 1227/RMOb1822/18/19 souhlasila s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí ČR pro tento projekt. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno Radou města usnesením č. 01754/RM1822/27 a Zastupitelstvem města usnesením č. 0441/ZM1822/8.

Dále byla dne 24.11.2020 vydána Změna č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na Radě města byla schválena dne 02.02.2021 usnesením č. 05802/RM1822/87. Na Radě městského obvodu byla schválena dne 15.02.2021 usnesením č. 2725/RMOb1822/43/21. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna 1), včetně výčtu schválených změn je přílohou tohoto materiálu.

Rada města svým usnesením č. 07781/RM1822/120 ze dne 19. 10. 2021 vyslovila souhlas se Změnou č. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Časový harmonogram:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 2):				         			       08.10.2021

Realizace projektu:							            	        	  	   do 31.05.2021

Předložení závěrečného vyhodnocení akce:				   		            do 31 12.2021