D ů v o d o v á   z p r á v a:

Návrh na navýšení poskytnutého účelového investičního příspěvku organizaci PLATO Ostrava, příspěvková organizace, na realizaci projektu „Jatka - vybavení prostor pro fungování galerie PLATO“ o 2.951.212,- Kč.

___________________________________________________________________________

Rekonstrukce objektu historické budovy jatek, která bude novým sídlem organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, bude dokončena v následujících měsících. Investorem rekonstrukce budovy je město Ostrava, příspěvková organizace má za úkol zajistit vybavení interiéru.

Zastupitelstvo dne 8. 12. 2021 usnesením č. 1745/ZM1822/28 rozhodlo na základě žádosti organizace PLATO o poskytnutí účelového investičního příspěvku na realizaci projektu „Jatka – vybavení prostor pro fungování galerie PLATO“ v celkové výši 4.800.000,- Kč
- viz příloha č. 2 tohoto materiálu. Původní žádost organizace a schvalovací proces zřizovatele vycházel z položkového rozpočtu dle cen platných v loňském roce.

Odboru kultury a volnočasových aktivit byla doručena žádost organizace PLATO Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO 71294538 (dále jen PLATO), o navýšení poskytnutého účelového investičního příspěvku na realizaci projektu „Jatka - vybavení prostor pro fungování galerie PLATO“ o 2.951.212,- Kč. 
Na základě veřejné zakázky, která je rozdělena na 5 částí, PLATO vysoutěžilo dodavatele pro 3 části v celkové výši 7.189.288,- Kč. Rozdíl mezi vysoutěženou cenou a předpokládanými náklady tak činí 2.389.288,- Kč bez dvou menších položek, které nebyly předmětem vývěrového řízení – jedná se o závěsy a paravány (310.970,- Kč) a vybavení hostinských pokojů (157.300,- Kč), tj. celková předpokládaná částka 468.270,- Kč dle cen z roku 2021. Vzhledem k růstu cen se předpokládá minimálně 20% nárůst, předpokládaná částka nákladů činí 561.924,- Kč. Všechny uvedené částky jsou včetně DPH. Celkem PLATO požaduje na realizaci interiérů dle projektu navýšit poskytnutý účelový investiční příspěvek o 2.951.212,- Kč - viz příloha č. 1 tohoto materiálu.

Stanovisko odboru kultury a volnočasových aktivit

Odborem kultury a volnočasových aktivit byla provedena předběžná řídící kontrola, kterou byla prověřena oprávněnost požadavku. Organizace nemá dostatek peněžních prostředků na krytí nákladů souvisejících s vybavením interiérů nového sídla galerie.

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva města o navýšení účelového investičního příspěvku na realizaci projektu „Jatka – vybavení prostor pro fungování galerie PLATO“ bude organizace informována dopisem odboru kultury a volnočasových aktivit - viz příloha č. 3 předloženého materiálu.

Navýšení příspěvku organizaci PLATO ve výši 2.951.212,- Kč se tímto materiálem navrhuje krýt z rozpočtové rezervy města.

Stanovisko rady města

Rada města svým usnesením č. 09125/RM1822/142 ze dne 5. 4. 2022 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o navýšení poskytnutého účelového investičního příspěvku organizaci PLATO na realizaci projektu „Jatka - vybavení prostor pro fungování galerie PLATO“ o 2.951.212,- Kč včetně doporučení schválit příslušné rozpočtové opatření a úpravu závazného ukazatele organizaci PLATO.