**Důvodová zpráva**

**Orgánům města jsou předkládány žádosti obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., o poskytnutí účelových investičních dotací v celkové výši 12 100 tis. Kč na:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **název investiční akce** | **požadovaná výše podpory** |
| **1.** | Výměna kompresoru chlazení Ostravar Arény | 3 400 tis. Kč |
| **2.** | Dodávka rolby Ostravar Arény | 3 500 tis. Kč |
| **3.** | Speciální kamerový systém Ostravar Arény | 1 200 tis. Kč |
| **4.** | Plexiskla k mantinelům a úprava mantinelů v Ostravar Aréně | 4 000 tis. Kč |

1. **Výměna kompresoru chlazení Ostravar Arény**

Chlazení Ostravar Arény a Multifukční haly je zajišťováno pomocí sestavy 3 kompresorů. Investiční akcí dojde k výměně nejmenšího z nich za kompresor s vyšším výkonem, a tím se zajistí plnohodnotná náhrada v případě výpadku jakéhokoliv z kompresorů. Investice je realizována jednak s ohledem na postupnou obnovu již letitých kompresorů, ale rovněž   
s ohledem na konané Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 (dále jen „MS 2024“), které se koná ve velmi náročném období pro chladící technologie v měsíci květnu s předpokladem plné obsazenosti haly, a tedy i kumulací tepla uvnitř Ostravar Arény.

Dodavatel kompresoru byl vybrán na základě provedeného zadávacího řízení. Aktuální cena dodávky činí 4 453 635 Kč bez DPH. Společnost žádá o poskytnutí částky 3 400 tis. Kč formou investiční účelové dotace s tím, že v případě rozdílu mezi vysoutěženou cenou a poskytnutou dotací bude rozdíl uhrazen z vlastních zdrojů společnosti. Investiční akce je aktuálně v části její realizace a je naplánována do ledna 2024. Pro finanční vypořádání dotace je stanoven termín 31.05.2024.

Účel dotace je v souladu s původním schváleným plánem dotací pro toto období. Výše dotace je oproti původnímu návrhu navýšena o 1 400 tis. Kč. Společnost navrhuje, aby navýšená část finančního krytí byla použita z projektu obsaženého ve schváleném kapitálovém rozpočtu odboru sportu a je původně alokována na projekt, jehož potřeba již zanikla a projekt nebude realizován „Videorozhodčí, kamerové vybavení Ostravar Arény“, v BePlanu pod ID 0193/20.

Projekt „Výměna kompresoru chlazení Ostravar Arény“ figuruje v informačním systému města pro podporu projektů BePlan pod ID 0239/22.

1. **Dodávka rolby Ostravar Arény**

Předmětem této investiční akce je pořízení rolby na úpravu ledové plochy směrem k zajištění bezproblémového průběhu MS 2024. Současný rolbový park (Ostravar aréna, Multifunkční hala) je již technicky zastaralý, pro potřeby MS 2024 je rovněž zapotřebí mít v provozu na utkání 2 rolby současně. V kapitálovém rozpočtu v systému BePlan MMO má společnost zažádáno o 2 rolby ve dvou letech po sobě, v roce 2023 a 2024.

Dodavatel roleb byl vybrán na základě provedeného zadávacího řízení. Aktuální cena dodávky jedné rolby činí 4 279 tis. Kč bez DPH. Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. realizovala zakázku na 2 rolby, výsledná cena činí 8 558 tis. Kč bez DPH. Výběrem dvou roleb v jedné soutěži je zajištěna jednotnost dodavatele roleb a následujícího jednotného servisu a také tlak na jednotkovou cenu dodávky 2 roleb. O dotaci na druhou rolbu je aktuálně ze strany společnosti zažádáno v BePlanu statutárního města Ostravy pro rok 2024, tedy v období, kdy dojde k dodání druhé rolby. Společnost nyní žádá o poskytnutí částky 3 500 tis. Kč na první rolbu formou investiční účelové dotace s tím, že v případě překročení této částky bude zbývající náklady hradit z vlastních zdrojů.

Zahájení realizace této investiční akce je naplánováno na podzim 2023.Termín finančního vypořádání dotace je stanoven na 31.07.2024.

Účel a výše dotace je v souladu s původním schváleným plánem dotací pro toto období. Investiční akce je aktuálně v části vyhlášení výběru dodavatele a před předpokládaným podpisem smlouvy. V informačním systému města BePlan je projekt evidován pod ID 0942/19.

1. **Speciální kamerový systém Ostravar Arény**

S ohledem na zajištění bezpečnosti areálu Ostravar Arény a dle požadavků ze strany Policie ČR v souvislosti s konáním významných akcí v Ostravar Aréně je pořizováno dovybavení kamerového systému s podmínkou integrace do městského kamerového systému, a to včetně dodání související síťové infrastruktury a potřebných licencí. Jedná se o trvalé sledování všech diváků v kvalitě k identifikaci osob a rovněž o zajištění bezpečnosti venkovních prostor (parkoviště a přilehlé prostory) navazující na veřejnou infrastrukturu, zejména zastávky veřejné dopravy.

Dodavatelem je sesterská společnost OVANET a.s. v zákonném režimu, tzv. in-house smlouvy. Aktuální cena dodávky činí 2 574 699 Kč bez DPH. Společnost žádá o poskytnutí částky   
1 200 tis. Kč formou investiční účelové dotace s tím, že v případě překročení této částky bude zbývající náklady hradit společnost z vlastních zdrojů.

Realizace této investiční akce je naplánována na období od podzimu 2023 do ledna 2024. Pro finanční vypořádání dotace je stanoven termín 30.07.2024.

Účel a výše dotace je v souladu s původním schváleným plánem dotací pro toto období. Investiční akce je aktuálně v části tvorby smlouvy. V informačním systému města BePlan je projekt evidován pod ID 0238/22.

1. **Plexiskla k mantinelům a úprava mantinelů v Ostravar Aréně**

V souvislosti s touto investiční akcí dojde k výměně většiny částí mantinelů a plexiskel hlavní hrací plochy Ostravar Arény před konáním MS v ledním hokeji v květnu 2024. Budou dodány mantinely odpovídající nejnovějším regulím mezinárodní hokejové federace (IIHF), Pravidlům ledního hokeje ČSLH a Licenčnímu řádu APK LH pro extraligové hokejové stadiony. Části mantinelů, které nebude možné vyměnit v plném provozu Arény (základy pod úrovní zamrzlé plochy) budou vyměněny po konání MS v ledním hokeji, stávající mantinely budou přesunuty na tréninkovou halu, čímž dojde k významnému kvalitativnímu posunu v bezpečnosti při zápasech a trénincích mládežnických hokejových kategorií.

Dodavatel bude vybrán na základě provedeného zadávacího řízení. Aktuální předpoklad ceny dodávky na základě monitoringu trhu činí zhruba 5 000 tis. Kč bez DPH. Společnost žádá o poskytnutí částky 4 000 tis. Kč formou investiční účelové dotace s tím, že rozdíl mezi vysoutěženou cenou a poskytnutou dotací bude uhrazen z vlastních zdrojů společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Realizace této investiční akce je naplánována na období od podzimu 2023 do června 2024. Pro finanční vypořádání dotace je stanoven termín 30.10.2024.

Účel dotace je v souladu s původním schváleným plánem dotací pro toto období. Výše dotace je oproti původnímu návrhu navýšena o 1 000 tis. Kč. Společnost navrhuje, aby navýšená část finančního krytí byla použita z projektu obsaženého ve schváleném kapitálovém rozpočtu odboru sportu a je původně alokována na projekt, jehož potřeba již zanikla a projekt nebude realizován „Videorozhodčí, kamerové vybavení Ostravar Arény“, v BePlanu pod ID 0193/20. Investiční akce je aktuálně v části interních schvalovacích procesů zadávací dokumentace. V informačním systému města BePlan je projekt evidován pod ID 0192/20.

**Stanovisko odboru sportu**

Odbor provedl předběžnou řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a doporučuje orgánům města schválit poskytnutí dotací společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na investiční akce:

1. „Výměna kompresoru chlazení Ostravar Arény“ v požadované výši 3 400 tis. Kč;
2. „Dodávka rolby Ostravar Arény“ v požadované výši 3 500 tis. Kč;
3. „Speciální kamerový systém Ostravar Arény“ v požadované výši 1 200 tis. Kč;
4. „Plexiskla k mantinelům a úprava mantinelů v Ostravar Aréně“ v požadované výši 4 000 tis. Kč.

Návrh dotační smlouvy je obsažen v příloze č. 2 předloženého materiálu. Rozpočtové prostředky na jednotlivé investiční akce v celkové výši 12 100 tis. Kč jsou již obsaženy ve schváleném kapitálovém rozpočtu na rok 2023 (v rozpočtu odboru sportu – ORJ 161).

**Stanovisko rady města**

Rada města svým usnesením č. 02707/RM2226/47 ze dne 07.11.2023 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého návrhu usnesení a důvodové zprávy.