DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obsahem předloženého materiálu je návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0825/2022/OD na renovaci dvounápravového městského autobusu Škoda 706 RO z důvodu prodloužení doby čerpání dotace

Statutárnímu městu Ostrava (dále jen SMO) byla dne 13.05.2024 doručena společností Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava (dále jen DPO), žádost o prodloužení doby čerpání dotace na opravu dvounápravového městského autobusu Škoda 706 RO.

Tato žádost se vztahuje k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMO ev. č. 0825/2022/OD, kterou se SMO zavázalo DPO poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 5 300 000 Kč na opravu dvounápravového městského autobusu Škoda 706 RO, který následně doplní sbírku historických vozidel DPO. Doba, v níž má být účelu smlouvy dosaženo, tedy doba, ve které je DPO oprávněn dotaci použít, je dle smlouvy od 01.03.2022 do 31.12.2024.

DPO však svou žádostí požádalo SMO o prodloužení této doby, a to až do 31.12.2025. Svůj požadavek odůvodnil charakterem prováděné opravy, kdy je často dlouze nutné na specifickém trhu poptávat některé potřebné součásti pro opravu vozidla a vzhledem k tomu se oprava předmětného vozidla nestihne dokončit v termínu dle smlouvy, tedy do 31.12.2024.