Důvodová zpráva

Orgánům města jsou předkládány žádosti městské obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., a to:

- žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 3 005 tis. Kč na projekt „Realizace 16. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!“ z rozpočtu statutárního města Ostravy;

- žádost o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0751/2024/SP na projekt „ENERGETICKÁ OPATŘENÍ – Recyklační linka a Fotovoltaické elektrárny objektů SAREZA“.

Ad1)

Předmětem první žádosti obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (dále jen SAREZA), která je přílohou č. 1 předloženého materiálu, je realizace 16. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!.

Cílem projektu je realizace 16. ročníku projektu Vánoční kluziště!!! spočívající v instalaci osvětleného ledového kluziště o velikosti 30 x 15 m včetně vánoční výzdoby a doprovodného programu, kdy celý projekt je koncipován tak, aby Vánoční kluziště!!! mohla užívat veřejnost zdarma. V roce 2021 došlo k rozšíření kluziště o ledové chodníky formou jejich nájmu, v roce 2023 byly tyto chodníky pořízeny z investiční dotace poskytnuté statutárním městem Ostrava ve výši 1 474 tis. Kč. Místem instalace a realizace kluziště je náměstí Dr. E. Beneše v centru Ostravy.

V rámci kalkulovaných položek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, je požadavek na dotaci pro rok 2025 ve stejné výši jako v roce předchozím s tím, že jsou opětovně vypuštěny náklady na propagaci projektu, částečně klesla spotřeba elektrické energie (cca 22 %) a k navýšení nákladů dochází pouze u osobních nákladů (cca 8 %), některých dodavatelských služeb (cca 5,5 %) a mírného navýšení pronájmu komponentů pro ledové chodníky (cca 4,4 %).

Projekt Vánoční kluziště!!! je již 15 let realizován v období adventu po dobu cca 40 dnů denně v době od 10:00 do 20:00 hod včetně víkendů a svátků. Celková návštěvnost se pohybuje okolo 25 000 návštěvníků včetně dětí navštěvujících školy a předškolní zařízení. Program tvoří tradiční diskotéky na ledě, exhibice v krasobruslení, akce "Mikuláš s čerty a anděly", soutěže na ledě, fotosoutěž a "Velká vánoční soutěž". Projekt Vánoční kluziště!!! významně přispívá k oživení centra města, k vytvoření vánoční atmosféry a zároveň k pozitivní prezentaci statutárního města Ostravy.

Předpokládaný termín provozování 16. ročníku Vánočního kluziště!!! je v době od 22.11.2025 do 01.01.2026.

Ad2)

Předmětem druhé žádosti společnosti SAREZA, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu, je žádost o navýšení dotace, prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a termínu dosažení účelu a zároveň také prodloužení termínu pro předložení finančního vypořádání plynoucí z uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0751/2024/SP. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení ZM č. 0627/ZM2226/13 ze dne 31.01.2024 a jejím předmětem je investiční účelová dotace ve výši 15 000 tis. Kč na projekt „Energetická opatření – Recyklační linka a Fotovoltaické elektrárny objektů SAREZA“ (viz příloha č. 6 předloženého materiálu).  Tento investiční projekt byl schválen v kapitálovém rozpočtu SMO na rok 2024 částkou ve výši 15 000 tis. Kč a na rok 2025 částkou ve výši 3 810 tis. Kč.

Společnost tak dále pokračuje v realizaci již probíhajícího projektu, a to instalací fotovoltaické elektrárny (dále FVE) na šikmé části střechy objektu RT Torax Arény Multifunkčního areálu Ostrava- Poruba, a to s výkonem 256,6 kWp, které zajistí celkem 564 ks fotovoltaických panelů. Vzhledem k plnému využití výkonu FVE na středisku společnost neuvažuje s využitím bateriového systému.

Celkový předpokládaný úhrn výroby elektrické energie za rok činí 215,7 MWh, úspora emisí CO2 110,65 t. Předpokládané náklady na instalaci FVE na Multifunkčním areálu, uvedené v příloze č. 5, včetně souvisejících nákladů na projekt a realizaci dispečerského řešení, IČ a AD projektu jsou ve výši 8 – 8,5 mil. Kč.

Investiční akce byla schválena v kapitálovém rozpočtu na rok 2024 s celkovou alokací 15 000 tis. Kč. V rámci pokračování této akce jsou v kapitálovém rozpočtu na rok 2025 schváleny finanční prostředky ve výši 3 810 tis. Kč. Příjemce proto žádá o navýšení dotace právě o tuto částku, která odpovídá již schválenému financování.

Dokončení i s připojením FVE do sítě se předpokládá nejpozději do 30.06.2027.

Termín použití finančních prostředků z dotace obchodní společnost požaduje do 30.06.2027, úhradu prostředků do 31.07.2027, vyúčtování dotace je plánováno, vzhledem k připojení FVE do sítě a zařazení majetku, nejpozději do 31.10.2027.

V rámci původní smlouvy dojde navrhovaným dodatkem ke:

- změně výše dotace na 18 810 tis. Kč (původně 15 000 tis. Kč),

- změně termínu dosažení účelu dotace do 30.06.2027 (původně do 30.09.2025),

- změně termínu realizace projektu do 30.06.2027 (původně do 30.09.2025),

- změně termínu úhrady do 31.07.2027 (původně do 30.11.2025) a

- změně termínu předložení finančního vypořádání dotace do 31.10.2027 (původně do 31.12.2025).

Ostatní ustanovení předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se nemění.

Investiční akce je v souladu se schváleným plánem kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2025. V informačním systému města BePlan je projekt evidován pod ID 0237/22.

Stanovisko odboru sportu

Odbor provedl předběžnou řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo ověřeno, že žádosti výše uvedené společnosti splňují veškeré náležitosti dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor sportu doporučuje orgánům města schválit poskytnutí neinvestiční účelové dotace společnosti SAREZA na projekt „Realizace 16. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!“ a současně navrhuje orgánům města žádosti o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 0751/2024/SP vyhovět a doporučit, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.

Odbor sportu předkládá orgánům města návrh na rozhodnutí dle bodu 1) a 2) návrhu usnesení.

Finanční prostředky městské společnosti SAREZA určené na akci „Realizace 16. ročníku projektu Vánoční kluziště!!!“ ve výši 3 005 tis. Kč jsou již obsaženy ve schváleném rozpočtu odboru sportu, na rok 2025, ORJ 161.  Dotační smlouva se společností SAREZA na nadcházející ročník projektu dosud nebyla uzavřena.

Finanční prostředky pro navrhovaný Dodatek č. 1 jsou alokované ve schváleném kapitálovém rozpočtu na rok 2025, v rozpočtu odboru sportu, ORJ 161.

Stanovisko rady města

Rada města svým usnesením č. 08318/RM2226/116 ze dne 14.10.2025 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého návrhu usnesení a důvodové zprávy.