Důvodová zpráva:

Stručně:

Zastupitelstvu města je předložena žádost o změnu smluvních termínů veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1582/2025/ÚPaSŘ uzavřené se společností Vega – realitní společnost s.r.o.

Podrobně:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14.5.2025, usn. č. 1388/ZM2226/23 schválilo z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2025 poskytnutí dotace z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb v rámci Výzvy č. 5 – Městské domy a industriální dědictví, na obnovu kulturní památky městského domu z roku 1927. Jedná se o šestipodlažní nárožní dům s fasádami orientovanými do ulic Dlouhá, Velká a 28. října. Dotace je poskytnuta na opravu fasády a vztahuje se dle podmínek dotačního programu a Výzvy č. 5 na práce provedené v období 1.1.2025 až 30.6.2026.

Termín dosažení účelu dotace byl tedy smlouvou ev. č. 1582/2025/ÚPaSŘ se společností Vega – realitní společnost s.r.o. sjednán do 30.6.2026 a následné vyúčtování do 15.7.2026.

V průběhu roku 2025 probíhala stavba „Rekonstrukce komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční – Ostrava“, která znemožnila do svého dokončení z ulic Velká a Dlouhá postavit lešení na opravu fasád.

Kolaudační rozhodnutí výše uvedené stavby „Rekonstrukce komunikací ul. Velká, Dlouhá, Muzejní, Střelniční – Ostrava“ bylo vydáno pod č.j. R/2025/149842/9 dne 22.9.2025, sp. zn. řízení R/2025/149842, sp. zn. záměru Z/2025/7240 a nabylo právní moci až 9.10.2025. Z tohoto důvodu nebylo možné dříve získat povolení pro zábor místa pro stavební lešení a zahájit opravu fasády v předpokládaném termínu. Jelikož počasí již neumožňuje realizovat opravu fasády, musí být začátek realizace přesunut na jaro 2026. Tato skutečnost však může způsobit, že termín pro dokončení stavby do 30.6.2026 nebude moci být dodržen.

Příjemce dotace žádá o uzavření dodatku smlouvy, který prodlouží termín vykonání prací na opravě domu do 30.11.2026 a následné vyúčtování do 15 dnů od ukončení termínu pro vykonání práce.