Důvodová zpráva

Rada města předkládá zastupitelstvu města návrhy:
1. rozhodnout o poskytnutí pěti investičních příspěvků a jednoho neinvestičního účelového příspěvku, v celkovém objemu 50.000 tis. Kč z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava (dále jen Fond) právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace (dále jen MNO), IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
2. rozhodnout o změně části investičních příspěvků na neinvestiční účelové příspěvky poskytnutých MNO, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. rozhodnout o změně termínu čerpání a závěrečného vyúčtování investičního příspěvku
na úhradu nákladů spojených s akci „Rekonstrukce svislých rozvodů vody a kanalizace III“, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu,
4. schválit příslušné rozpočtové opatření,

5. schválit úpravu závazných ukazatelů MNO.
Ad 1)

MNO zaslala odboru sociálních věcí a zdravotnictví MMO žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu v celkové výši 50.000 tis. Kč na financování 6 akcí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 

Odvětvový odbor provedl předběžnou řídící kontrolu u těchto akcí a posoudil je v návaznosti na BePlan (u projektů evidovaných v aplikaci BePlan v modulu Projekty došlo u níže uvedených akcí k aktualizaci dat) a doporučuje poskytnutí příspěvků na jejich realizaci. 
Projekt pod bodem 1. „VS Varenská – havarijní oprava kondenzátního potrubí“ (ID projektu 0024/26) ve výši 3.212 tis. Kč nebyl zařazen do kapitálového rozpočtu na rok 2026, protože potřeba opravy vznikla nepředvídatelně v průběhu prosince roku 2025. Vyjmenované akce pod body 2. – 6. jsou řešeny v kapitálovém rozpočtu na rok 2026.
1. ID projektu 0024/26 – název projektu „VS Varenská – havarijní oprava kondenzátního potrubí“  
Neinvestiční účelový příspěvek ve výši 3.212 tis. Kč je určen na náklady spojené s výměnou kondenzátního potrubí DN 100 v rozsahu 104 m, v úseku od uzavírací armatury v šachtici na pozemku parc. č. 2568/1 v kat. území Moravská Ostrava (u prodejny ORFA) na ul. Varenské, po stávající uzavírací armaturu ve výměníkové stanici v areálu MNO, včetně provedení nezbytných stavebních prací a lokální opravy stěny kanálu po sesunutém zákrytovém panelu. Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci opravy potrubí.
Požadovaný termín čerpání neinvestičního účelového příspěvku je od 01.01.2026 do 31.10.2026, termín závěrečného vyúčtování do 31.12.2026.
2. ID projektu 0207/23 – název projektu „Modernizace hygienických zařízení III“

Investiční příspěvek ve výši 9.188 tis. Kč je určen na náklady spojené s rekonstrukcí v prostoru koupelen a WC. Budou provedeny vnitřní stavební, popř. dispoziční úpravy, nové vnitřní rozvody a instalace, kompletní výměna zařizovacích předmětů, úprava elektroinstalace, ústředního vytápění a osvětlení a nové povrchy stěn, stropů a podlah. Požadované finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace a na realizaci. 
Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 01.01.2026 do 31.10.2027, termín závěrečného vyúčtování do 31.12.2027.
3. ID projektu 0211/22 – název projektu „WiFi v areálu MNO“

Investiční příspěvek ve výši 4.000 tis. Kč je určen na náklady spojené s pořízením aktivních prvků počítačové sítě pro pokrytí areálu nemocnice WiFi signálem – Access Pointy (dále jen AP) – venkovní a vnitřní – interní. Venkovní AP, s připojením aktivních prvků do LAN sítě, budou umístěny na nově vybudovaných sloupech veřejného osvětlení, do nichž byla v průběhu jejich výstavby zavedena optická vlákna pro připojení kamer a WiFi AP. Současně s instalací AP do interiérů v budovách bude realizováno propojení AP s datovým přepínačem pomocí kabeláže k nejbližšímu datovému rozvaděči. WiFi síť bude pro pacienty volně přístupná a bezpečně oddělená od WiFi sítě pro přístup do interní IT infrastruktury MNO. Signálem budou pokryty vnitřní i venkovní prostory MNO. Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci.

Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 01.01.2026 do 31.10.2027, termín závěrečného vyúčtování do 31.12.2027.
4. ID projektu 0209/23 – název projektu „Kybernetická bezpečnost MNO“
Investiční příspěvek ve výši 15.800 tis. Kč je určen na náklady spojené s pořízením a implementací hardwaru pro zvýšení bezpečnosti datových toků a nástroje pro chráněný přístup k datům pomocí bezpečného přihlašování v rámci projektu „Kybernetická bezpečnost“. Projekt je spolufinancován z evropských finančních zdrojů prostřednictvím Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“). Cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti komunikace v IT síti MNO zavedením Public-Key-Infrastruktury (dále jen PKI). Součástí projektu je také implementace systému Identity Management (IDM) pro centrální správu uživatelských identit a přístupových oprávnění, který zvýší bezpečnost, zjednoduší administraci a podpoří auditní činnosti. Dále projekt zahrnuje výměnu zastaralých páteřních datových přepínačů, kompletní pokrytí areálu MNO bezdrátovou sítí a zavedení nástrojů pro monitoring činnosti informačních systémů a detekci kybernetických bezpečnostních událostí. Cílem MNO je zavést technická opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci.
Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 01.01.2026 do 31.10.2026, termín závěrečného vyúčtování do 31.12.2026.
5. ID projektu 0212/22 – název projektu „Rekonstrukce telefonní ústředny“

Investiční příspěvek ve výši 10.000 tis. Kč je určen na náklady spojené s pořízením nového, podporovaného telefonního systému. S ohledem na technický stav a ukončenou podporu stávajících telefonních systémů je nezbytné provést rekonstrukci telefonní ústředny a pořídit nový, výrobcem podporovaný komunikační systém. Stávající řešení již nesplňuje požadavky na spolehlivý a bezpečný provoz a představuje provozní i kybernetické riziko. Cílem je sjednocení pevné a mobilní telefonie do jednoho moderního systému, který umožní dlouhodobě zajištěný provoz, servisní podporu a pravidelné bezpečnostní aktualizace. Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci.
Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 01.01.2026 do 31.10.2027, termín závěrečného vyúčtování do 31.12.2027.
6. ID projektu 0398/23 – název projektu „Zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v MNO“
Investiční příspěvek ve výši 7.800 tis. Kč je určen na náklady spojené s pořízením bezpečnostních nástrojů a jejich zavedením do užívání v rámci projektu „Zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v MNO“. Jedná se např. o nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,  pro ochranu před škodlivým kódem, platformu/nástroj pro správu a vyhodnocování logů z Firewallů, EDR systém pro ochranu operačních systémů, nástroj pro zajištění aplikační bezpečnosti, zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů, pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů či zálohovací software. Projekt je spolufinancován z evropských finančních zdrojů prostřednictvím NPO. Cílem MNO je zavést technická opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti. Požadované finanční prostředky budou použity na realizaci.

Požadovaný termín čerpání investičního příspěvku je od 01.01.2026 do 31.10.2026, termín závěrečného vyúčtování do 31.12.2026.
Přehled akcí: 





















částka v tis. Kč
	 
	Účel použití
	krátkodobý/
dlouhodobý
	Investiční příspěvek
	Neinvestiční účelový příspěvek
	Částka
celkem


	1.
	VS Varenská – havarijní oprava kondenzátního potrubí
	krátkodobý
	-
	3 212 
	3 212 

	2.
	Modernizace hygienických zařízení III
	dlouhodobý
	9 188 
	-
	9 188 

	3.
	WiFi v areálu MNO
	dlouhodobý
	4 000 
	-
	4 000 

	4.
	Kybernetická bezpečnost MNO
	krátkodobý
	15 800 
	-
	15 800 

	5.
	Rekonstrukce telefonní ústředny
	dlouhodobý
	10 000 
	-
	10 000 

	6.
	Zajištění standardů kybernetické bezpečnosti v MNO
	krátkodobý
	7 800 
	-
	7 800 

	Celkem
	 
	 
	46 788 
	3 212 
	50 000 


Ad 2)

Usnesením zastupitelstva města č. 1051/ZM2226/18 ze dne 25.09.2024 bylo rozhodnuto o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7.329 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s akci „Stavební úpravy pro biochemické analyzátory – pavilon D“ (ID 0126/22). Termín čerpání příspěvku byl stanoven do 30.06.2026 a termín závěrečného vyúčtování do 31.08.2026.

Součástí investiční akce byla rovněž dodávka a montáž pro laboratorní provoz nezbytného vnitřního vybavení jako jsou pracovní linky a laboratorní stoly v hodnotě 160 tis. Kč. Tato částka bude zaúčtována samostatně jako neinvestiční náklad. Z tohoto důvodu MNO žádá o změnu části investičního příspěvku ve výši 160 tis. Kč na neinvestiční účelový příspěvek. Termín čerpání a závěrečného vyhodnocení zůstává beze změny.
Usnesením zastupitelstva města č. 1260/ZM2226/21 ze dne 29.01.2025 bylo rozhodnuto o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 52.382 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s akci „Robotický sál pro urologii v pavilonu E4“ (ID 0136/24). Termín čerpání příspěvku byl stanoven do 30.06.2026 a termín závěrečného vyúčtování do 31.08.2026.

Součástí investiční akce byla rovněž dodávka a montáž nezbytného vnitřního vybavení operačního sálu v celkové hodnotě 894 tis. Kč. Tato částka bude zaúčtována samostatně jako neinvestiční náklad. Z tohoto důvodu MNO žádá o změnu části investičního příspěvku ve výši 894 tis. Kč na neinvestiční účelový příspěvek. Termín čerpání a závěrečného vyhodnocení zůstává beze změny.

Ad 3)

Usnesením zastupitelstva města č. 1599/ZM2226/25 ze dne 17.09.2025 bylo rozhodnuto o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 10.000 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s akci „Rekonstrukce svislých rozvodů vody a kanalizace III“ (ID 0208/23). Termín čerpání příspěvku byl stanoven do 31.12.2026 a termín závěrečného vyúčtování do 28.02.2027.

Vzhledem k rozsahu a technické náročnosti zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby došlo ke zdržení v přípravné fázi projektu. Z tohoto důvodu MNO žádá o změnu termínu čerpání a závěrečného vyúčtování výše uvedeného investičního příspěvku, a to takto: 
Termín čerpání příspěvku: do 30.06.2027

Termín vyúčtování příspěvku: do 31.08.2027

Finanční prostředky Fondu pro rozvoj MNO k použití k 13.04.2026 činily 566.771 tis. Kč, tj. bez částek v rozpočtu, které jsou vázány (rezervovány) rozhodnutím zastupitelstva města pro investiční odbor Magistrátu města Ostravy a vratek MNO ještě nezapojených zpět do Fondu. 
Rada města na svém jednání 28.04.2026 projednala návrh a usnesením č. 09767/RM2226/135 doporučila zastupitelstvu města návrhy dle tohoto materiálu schválit.
Ve sdělení vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy budou uvedeny podmínky čerpání a závěrečného vyúčtování investičních příspěvků a neinvestičních účelových příspěvků. 
1

