Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládána žádost spolku TJ Sokol Hrabová, o finanční podporu investičního projektu Výstavba sportovního zázemí ke sportovištím TJ Sokol Hrabová a budoucí Multifunkční sportovní hale, která bude s tímto zázemím propojena, a to ve výši 20 481 136 Kč.

Výstavba proběhne jako náhrada za současnou, již nevyhovující budovu zázemí, která bude odstraněna. Zázemí neobsahuje pouze šatny a sociální zařízení, ale také další sportovní prostory nejen pro kluby, ale také pro širokou veřejnost.

Výstavba Multifunkční sportovní haly v Hrabové je zařazena v akčním plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport 2017–2025 a následné Koncepce rozvoje sportu statutárního města Ostravy na období 2026-2030, výstavba zázemí je první etapou tohoto projektu.

Popis projektu

Nositelem a žadatelem projektu je TJ Sokol Hrabová, z.s.

Projekt, který je uveden pod číslem 63 v akčním plánu SMO se nazývá Multifunkční hala Hrabová a je rozdělen do dvou etap:

I. etapa: vybudování nového technického zázemí (šatny a sprchy)

II. etapa: výstavba sportovní haly

Tato žádost se vztahuje k etapě číslo I., vybudování nového technického zázemí.

Předpokládané financování realizace projektu

Původní rozpočet stavby byl stanoven na částku 49 997 406 Kč vč. DPH, v rámci veřejné soutěže došlo ke snížení realizační částky na 35 481 136 Kč vč DPH.

Celkové náklady na výstavbu I. Etapy (vysoutěžené vč. DPH)    	          35 481 136 Kč

Spolufinancování MO Hrabová (viz usnesení)		        	          15 000 000 Kč

Spolufinancování SMO (žádost o dofinancování)		          20 481 136 Kč

Spolufinancování TJ Sokol Hrabová se vztahuje k případným dalším nákladům vyplývajících například z nárůstu cen za stavební materiály aj.

Projekt ve výši 750 000 Kč již uhrazen, a to z prostředků SMO ve výši 600 000 Kč a 150 000 Kč ze zdrojů vlastních.

Předpokládaný termín realizace: 6–12/2026

Současný stav projektu:

Projekt je aktuálně ve stádiu před započetím realizace podle projektu Ing. Arch. Hany Kovářové. Máme platný souhlas s odstraněním stavby na původní budovu (Sp.zn.: S-HRA/07909/22/SS/2) a máme vydáno společné stavební povolení č. 3/2023, č.j. SMO/042248/23/ÚPAaSŘ, které nabylo právní moci dne 22.3.2023.

Investiční záměr – popis projektu

Projekt předpokládá po demolici stávající budovy technického a sociálního zázemí TJ, která je nevyhovující jak z prostorových, tak i hygienických a energetických důvodů, výstavbu nové budovy splňující současné požadavky na tento typ staveb. Nová budova bude stát v areálu TJ Sokol Hrabová, z.s. na ulici Paskovské v Ostravě Hrabové (čísla parcel: 1700/1, 1700/2, 1701; katastrální území Hrabová 714534).

Popis budoucího využití sportovního zařízení:

Nová budova bude využívána jak jako zázemí pro stávající sportovce a oddíly spolku, ale současně i jako objekt, kde vznikne nový prostor, ve kterém je plánováno využití pro další sporty, například aerobik, jógu, pilates, jumping, kalanestiku a HIIT, cvičení pro těhotné ženy a další podobné sporty či aktivity pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Předpokládá se, že toto sportoviště a zázemí bude i nadále využíváno dalšími ostravskými kluby a oddíly, jako součásti tréninkového zázemí. Aktuálně je to například fotbalový oddíl TJ Vítkovice.

Historie projektu:

Historie TJ Sokol Hrabová, z.s. sahá do roku 1929, kdy vznikl ČAFK Hrabová. Do současné podoby se spolek přetvořil v roce 1952, kdy se do jedné sloučily tři tělovýchovné jednoty pod společným názvem TJ Sokol Hrabová. Spolek byl vždy finančně závislý především na členských příspěvcích, vlastní činnosti, darech a sponzoringu. Přes veškerou snahu se dlouhodobě dosud nepodařilo získat takové finanční prostředky, které by umožnily jak výraznou modernizaci technického zázemí, tak i případný další rozvoj sportoviště. Stav technického zázemí je poplatný době vzniku a dnes je tak pro spolek zátěží jeho obrovská energetická náročnost. Činnost spolku pak výrazně omezují dnes již nevyhovující prostory, které neodpovídají současným standardům a požadavkům.

V roce 2019 byla, díky finanční podpoře ÚMOb Hrabová, vypracována studie nové sportovní haly včetně nového technického zázemí. Od tohoto roku je zároveň tento projekt veden v Akčním plánu rozvoje sportu vedeném u MMO. S ohledem na neustále rostoucí náklady byl projekt rozdělen na dvě etapy – první předpokládá výstavbu nového technického zázemí a druhá následnou dostavbu multifunkční haly.

Odbor sportu pro ucelenou informaci uvádí, že MOb. Hrabová podmínil svoji finanční spoluúčast převodem podílu na výsledném díle včetně pozemku na městský obvod Hrabová, a to z jedné ideální poloviny.

Stanovisko odboru sportu

Odbor provedl předběžnou řídící kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo ověřeno, že výše uvedená žádost splňuje veškeré náležitosti dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Projekt se navrhuje nepodpořit, a to z důvodu, že odbor sportu nedisponuje ve svém rozpočtu potřebnými finančními prostředky a nejsou k dispozici ani prostředky v rozpočtové rezervě. Spolku je doporučeno požádat si o finanční prostředky v rámci dotačního programu Infrastruktura.

Z důvodu, že příloha č. 2 Smlouva o dílo je obsáhlá, bude u materiálu vedena pouze v elektronické podobě.

Stanovisko rady města

Rada města svým usnesením č. 10037/RM2226/139 ze dne 02.06.2026 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout dle předloženého návrhu usnesení a důvodové zprávy.