Důvodová zpráva:

-	Zastupitelstvo města dne 14. 5. 2025, svým usnesením č. 1383/ZM2226/23, rozhodlo směnit části pozemků v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a uzavřít směnnou smlouvu, ev. č. 1556/2025/MJ s Biskupstvím ostravsko-opavským,

-	předmětem směny jsou pozemky v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, lokalita ul. U Staré elektrárny, a to pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostrava, jehož výměra činí 31 m2 za účelem realizace stavby bytového domu za část pozemku ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, jehož výměra činí 10 m2 za účelem rozšíření komunikace,

- 	při směně pozemků sjednaná cena předmětu směny č. 1 činila 78.800 Kč a sjednaná cena předmětu směny č. 2 činila 30.734 Kč, přičemž rozdíl mezi cenami předmětů směny činil 48.066 Kč a byl městu Biskupstvím již uhrazen,

-	vlastnické právo ve prospěch smluvních stran na základě výše uvedené směnné smlouvy dosud nepřešlo, neboť nebyly splněny podmínky sjednané ve směnné smlouvě, a to ze strany Biskupství ostravsko-opavského, spočívající v odstranění stavby opěrné zídky s oplocením, k odstranění nedošlo z důvodu neúměrné délky trvání stavebního řízení,

-	Rada města dne 16. 6. 2026 svým usnesením č. 10225/RM2226/141 doporučila zastupitelstvu města uzavřít Dodatek č. 1 dle bodu 1) návrhu předmětného usnesení a souhlasila s umístěním stavby v souladu s ustanovením dle §184a stavebního zákona dle přílohy č. 3 za podmínky uzavření Dodatku č. 1.

| pozemky | katastrální území | výměra v m2 | Vlastník pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| pozemek parc. č. 1183/14 | Slezská Ostrava | 31 | SMO, |
| část pozemku parc. č. 1280 | Slezská Ostrava | 10 | Biskupství ostravsko-opavské |

Tab. č. 1 - pozemky

Obrázek

## Žadatel

Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava,

IČO 65468953 – dále také jen „Biskupství“

Směnná smlouva

Zastupitelstvo města dne 14. 5. 2025 svým usnesením č. 1383/ZM2226/23 rozhodlo směnit část pozemku parc. č. 1183/1 o výměře 31 m2, která byla oddělena dle geometrického plánu č. 5313-452/2024 vyhotoveného pro k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřena městskému obvodu Slezská Ostrava za část pozemku parc. č. 1280, o výměře 10 m2, která byla oddělena dle geometrického plánu č. 5313-452/2024 vyhotoveného pro k. ú. Slezská Ostrava, nově označena jako pozemek parc. č. 1280/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského a uzavřít směnnou smlouvu.

V souladu s usnesením byla uzavřena směnná smlouva ev. č. 1556/2025/MJ mezi statutárním městem Ostrava a Biskupstvím ostravsko-opavským.

Biskupství má záměr realizovat akci „Novostavba bytového domu na parc. č.  1280 a 1281 v k.ú. Slezská Ostrava včetně napojení na IS, vnějších domovních rozvodů a doplňkových staveb“, kdy touto stavbou dojde i k dotčení předmětné části pozemku parc. č. 1183/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava. (předmět směny č. 1)

Nově označený pozemek parc. č. 1280/2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava (předmět směny č. 2), ve vlastnictví Biskupství navazuje na pozemek parc. č. 1183/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, kdy na tomto pozemku je umístěna místní komunikace. Městský obvod má záměr rozšířit tuto komunikaci právě na pozemek parc. č. 1280/2 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

Pro úplnost uvádíme, že geometrický plán č. 5313-452/2024 byl již částečně zapsán do katastru nemovitostí a v současné době již existuje reálný pozemek parc. č. 1183/14 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

Cena

Sjednaná cena předmětu směny č. 1 činila 78.800 Kč a sjednaná cena předmětu směny č. 2 činila 30.734 Kč. Rozdíl ve sjednaných cenách činil 48.066 Kč a byl městu uhrazen.

Žádost Biskupství

Na části pozemku parc. č. 1280, která je předmětem směny č. 2, se nachází opěrná zídka s oplocením ve vlastnictví Biskupství.

Biskupství se zavázalo, že na vlastní náklady odstraní stavbu oplocení a opěrnou zídku při výstavbě novostavby bytového domu. Nebude-li závazek splněný nejpozději do jednoho roku od obligačně právní účinnosti této smlouvy, tj. do 17. 6. 2026, smluvní strany se dohodly, že je SMO oprávněno od této smlouvy písemně odstoupit.

Biskupství předložilo žádost o prodloužení termínu pro odstranění stavby oplocení a opěrné zídky do 31. 8. 2028.

Jako důvod nesplnění tohoto ujednání Biskupství uvedlo skutečnost, že stavba „Novostavba bytového domu“ nemohla být zahájena, jelikož stavební povolení nebylo dosud vydáno. K prodlení došlo z důvodu neúměrně dlouho trvajícího stavebního řízení.

Zájem statutárního města Ostravy o uzavření směnné smlouvy stále trvá, proto se doporučuje sjednaný termín prodloužit a zachovat možnost odstoupení.

Informace ke stavebnímu řízení u stavebního úřadu

Žádost u stavebního úřadu k územnímu řízení vedeného pod spisovou značkou                                                  S-SMO/388592/24/ÚPaSŘ byla podána již 31.6.2024. Následně bylo řízení několikrát přerušeno.

Vývoj stavebního řízení je stále v řešení.

Dodatečná informace

Pro úplnost uvádíme, že zastupitelstvo města dne 14. 5. 2025 současně s předmětnou směnou pozemků projednalo i nesouhlasy fyzických osob s touto směnou.

Fyzické osoby ve svém přípise uvedli, že jejich pozemky parc. č. 1195/2 parc. č. 1184, parc. č. 1185 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava jsou dotčeny stavebním záměrem Biskupství a požádali o pečlivé vyhodnocení žádosti o směnu pozemků od Biskupství. Ve svém přípise uvedli, že tuto směnu považují za předčasnou a dle jejich názoru neodpovídá územnímu plánu, standardům pro městský urbanismus, k nimž se město zavázalo, není v souladu s bezpečností a plynulostí provozu na komunikaci ulic U staré elektrárny a Ferdinanda Koláře ve Slezské Ostravě.

Projednáno v radě města

Rada města na své schůzi dne 16. 6. 2026 svým usnesením:

- doporučila zastupitelstvu města uzavřít dodatek č. 1 ke směnné smlouvě tak, jak je uvedeno v bodě 1) návrhu tohoto usnesení,

- souhlasila s umístěním stavby na pozemku parc. č. 1183/14 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby „Novostavba bytového domu na p. č. 1280 a 1281 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně napojení na IS, vnějších domovních rozvodů a doplňkových staveb“ v souladu s ustanovením §184a stavebního zákona za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 1 ke směnné smlouvě.

Upozornění

# Tento materiál obsahuje informace podléhající ochraně osobních údajů, které by neměly být zveřejňovány dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jelikož jsou chráněny zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.