Důvodová zpráva

Shrnutí:

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0012/2021/OI ze dne 09.02.2021 uzavřené mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a statutárním městem Ostrava. Dodatek č. 1 prodlužuje termín ukončení realizace projektu „Městečko bezpečí“ a další navazující termíny.

Podrobný popis:

Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0012/2021/OI, jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelově určenou investiční dotaci ve výši 3.000.000 Kč a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením, kterým je úhrada uznatelných nákladů projektu „Městečko bezpečí“.

„Městečko bezpečí“ bude novostavbou areálu 9 drobných stavebních objektů a související technické a dopravní infrastruktury. Bude zajišťovat volnočasové aktivity v rámci preventivního vzdělávání a praktickou přípravu v oblasti běžných rizik a mimořádných událostí. Statutární město Ostrava zajišťuje zpracování projektové dokumentace.

Dle uvedené smlouvy se za uznatelný náklad považuje náklad, který vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 01.01.2021 do 31.12.2022.

Z dosavadního průběhu projekčních prací vyplynulo, že oba stupně projektové dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby), jejichž zpracování je uznatelným nákladem, nebudou do 31.12.2022 zhotoveny. Zpoždění je zapříčiněno skutečnostmi, které nebylo možné v době přípravy smlouvy předvídat. Vzniklo především z důvodu přepracování již zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení, na základě požadavků IZS na změny a reorganizaci vybraných objektů, a také z důvodu delšího stavebního řízení, než bylo předpokládáno.

Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu a dalších lhůt, které jsou ve smlouvě vázány k tomuto datu. Změny smlouvy, jsou zpracovány ve formě dodatku č. 1, který je obsažen v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Závěr:

Na základě výše uvedeného doporučujeme zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 0012/2021/OI ze dne 09.02.2021, dle bodu 1) usnesení tohoto materiálu.